**Application de gestion GCF**

Plan d’implantation sommaire

**Acteurs** : Robert M. Vigneault

Guillaume Charron

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Étapes* | *Description* | *Acteurs* | *Date* |
| 1 | Démonstration de l’application avec des données fictives (données accumulées depuis le début) | Robert & Guillaume | 2024-07-12 |
| 2 | Exécution de la procédure pour vider les tables de données fictives | Robert |  |
| 3 | Tests exhaustifs à partir de tables de données vides | Robert | 2024-07-19 |
| 4 | Démonstration de l’application avec des données fictives, saisies depuis les tables vides | Robert & Guillaume | 2024-07-19 |
| 5 | Ajustements MINEURS à l’application, pour donner suite aux commentaires de Guillaume | Robert | 2024-07-26 |
| 6 | Exécution de la procédure pour vider les tables de données fictives | Robert | 2024-08-02 |
| 7 | Préparation des données à partir de l’ancien système pour les TEC, les Comptes-Clients et la Balance de Vérification | Guillaume | 2024-08-02 |
| 8 | Création d’outils d’import des données, préparées par Guillaume, pour les tables de l’application (BV, CC & TEC) | Robert | 2024-08-02 |
| 9 | Vérification des données importées pour l’exactitude | Guillaume & Robert | 2024-08-03 |
| 10 | Saisie des Feuilles de temps (depuis le 1er août) | Guillaume | 2024-08-05 |
| 11 | Saisie des Factures (depuis le 1er août) | Guillaume & Robert | 2024-08-08 |